产品需求文档（PRD）

Product Requirements Document

新西兰旅游行业 AI 培训平台 MVP

| 文档版本 | V1.0 — MVP 版本 |
| --- | --- |
| 撰写日期 | 2026年5月 |
| 目标市场 | 新西兰旅游行业 B2B 市场 |
| 状态 | 待审阅 |

1. 产品概述

1.1 产品背景

新西兰旅游行业中，旅游运营商（卖家）需要向旅行社、销售代理（买家）传递产品知识，目前主要依赖人工培训、纸质资料或分散的邮件沟通，效率低下且难以追踪培训效果。

本产品旨在建立一个标准化的 B2B 旅游行业培训平台，让卖家轻松上传产品内容，买方员工在线学习并获得认证，同时通过 AI 问答功能提升信息获取效率。

1.2 产品定位

一句话描述：

"新西兰旅游行业的 B2B 培训与认证平台 — 让产品知识更易传递，让培训结果可追踪、可证明。"

1.3 MVP 范围说明

本文档仅描述 MVP（最小可行产品）阶段的需求。MVP 目标是：用最少的功能验证市场需求，快速上线获取真实用户反馈。

MVP 包含的核心功能：

- 企业（卖家）注册与内容上传管理

- 用户（买家员工）注册、学习与进度追踪

- 学习完成后颁发数字徽章

- AI 智能问答（优先从卖家数据库检索，不足时联网补充）

MVP 暂不包含（后续版本迭代）：

- 积分排行榜系统

- 买方公司 Admin 管理账户

- 视频内容支持（MVP 阶段支持文本+图片）

- 移动端 App（MVP 仅做网页端，支持手机浏览器访问）

- 防作弊深度追踪

2. 用户角色定义

本平台共有三类用户角色：

| 角色 | 称呼 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 角色 1 | 企业管理员（卖家） | 新西兰合规旅游运营商，负责上传和管理自己的产品培训内容 |
| 角色 2 | 学习用户（买家员工） | 旅行社或代理公司员工，注册后学习卖家提供的培训内容 |
| 角色 3 | 平台超级管理员 | 平台运营方，管理所有企业和用户账户（后台功能） |

2.1 企业管理员（卖家）详细描述

- 代表新西兰持牌旅游运营商

- 每家企业拥有独立的内容空间，互相隔离

- 可管理：新建 / 修改 / 删除本企业的培训内容

- 可查看：哪些用户学习了本企业的内容及完成情况

2.2 学习用户（买家员工）详细描述

- 任何人均可通过邮箱验证注册

- 可选择绑定所属买方公司，或以个人身份使用

- 可浏览所有已发布的卖家培训内容

- 学习进度自动保存

- 完成培训后自动获得对应卖家颁发的数字徽章

- 可使用 AI 问答功能询问任意卖家相关问题

3. 功能需求详述

3.1 用户注册与登录

3.1.1 学习用户注册流程

- 用户访问网站，点击「注册」

- 输入邮箱地址，系统发送验证邮件

- 用户点击邮件中的验证链接，邮箱验证成功

- 填写基本信息：姓名、密码

- 可选：搜索并绑定所属买方公司

- 注册完成，进入学习主页

3.1.2 企业注册流程

- 企业代表访问网站，点击「企业注册」

- 填写企业信息：公司名称、ABN（新西兰商业编号）、联系人姓名、邮箱

- 上传营业执照或相关合规证明（图片/PDF）

- 平台管理员人工审核（MVP 阶段接受最长 2 个工作日审核）

- 审核通过后，企业管理员收到邮件通知，设置密码并登录

3.1.3 登录功能

- 支持邮箱 + 密码登录

- 支持"记住我"功能（30 天免登录）

- 支持"忘记密码"邮件重置

- 企业管理员和学习用户使用同一登录入口，系统根据账户类型跳转对应界面

3.2 企业内容管理系统

3.2.1 内容结构

每家企业的内容以"课程"为单位组织，结构如下：

| 层级 | 说明 |
| --- | --- |
| 企业（Company） | 顶层，每个卖家拥有独立空间 |
| 课程（Course） | 一个产品或主题，例如「大堡礁潜水体验」 |
| 章节（Module） | 课程下的分段，例如「产品介绍」「价格与政策」 |
| 内容块（Content Block） | 最小单元，可以是文本段落或图片 |

3.2.2 内容管理功能（有待调整）

- 新建课程：填写课程名称、描述、封面图片

- 新建章节：在课程下添加章节，设置章节标题

- 添加内容：在章节内添加文本内容（富文本编辑器）或上传图片（JPG/PNG，最大 10MB）

- 修改内容：可编辑已发布的任意内容

- 删除内容：删除课程/章节/内容块（删除前需二次确认）

- 发布/下架：课程可设置为"已发布"或"草稿"状态

3.2.3 内容限制（MVP 阶段）

- 支持格式：文本（富文本）、图片（JPG/PNG）

- 暂不支持：视频（列入下一版本迭代计划）

- 每家企业最多创建 50 门课程（MVP 阶段限制，后续可扩展），每节课最高时长为15分钟视频讲解。

- 单张图片大小上限：10MB

3.3 用户学习功能

3.3.1 内容浏览

- 用户登录后可看到所有已发布的卖家课程列表

- 可按卖家名称、课程名称搜索

- 课程卡片显示：卖家名称、课程名称、封面图、章节数量、预估学习时间

3.3.2 学习进度追踪

- 用户进入课程后，每个章节阅读完毕需点击"完成本章节"按钮

- 系统记录每个章节的完成状态和完成时间

- 课程进度以百分比显示（如"已完成 3/5 章节，进度 60%"）

- 用户离开后重新进入，可从上次中断处继续

- MVP 阶段的防假学习机制：用户必须停留在章节页面至少 30 秒，才能点击"完成本章节"按钮

3.3.3 课程完成与徽章颁发

- 用户完成课程所有章节后，系统自动判定课程完成

- 系统自动向用户颁发该卖家的数字徽章

- 徽章包含信息：卖家名称、课程名称、完成日期、唯一验证编号

- 用户可在个人主页查看所有已获得的徽章

- 徽章可分享（生成图片或分享链接，可供用户发布到 LinkedIn 等平台）

4. AI 智能问答功能

4.1 功能概述

平台内置 AI 问答助手，用户可以用自然语言询问任何与旅游产品相关的问题。AI 助手采用 RAG（检索增强生成）技术，优先从卖家上传的内容数据库中检索答案，确保回答准确且有据可查。

4.2 问答逻辑流程

| 步骤 | 动作 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 用户输入问题 | 例如："墨尔本到大堡礁的行程几天最合适？" |
| 2 | 系统检索卖家数据库 | 在所有已发布的培训内容中搜索相关信息 |
| 3A | 找到相关内容 | AI 基于卖家内容生成回答，并注明信息来源（来自哪家卖家的哪门课程） |
| 3B | 未找到相关内容 | AI 自动从互联网检索补充，并提示用户"以下信息来自网络，仅供参考" |
| 4 | 展示回答 | 回答显示在对话界面，用户可继续追问 |

4.3 问答界面设计要求

- 对话框形式，类似即时通讯界面

- 支持多轮对话（上下文连贯）

- 支持多语种对话，以用户输入语言而自动切换

- 每条 AI 回答标注信息来源（卖家内容 or 网络检索）

- 用户可对回答进行"有帮助" / "没帮助"评价

- 问答记录保存在用户账户中，可查看历史记录

4.4 技术方案（供开发者参考）

- AI 模型：Claude API（Anthropic）或同等大语言模型

- RAG 向量数据库：将卖家上传内容向量化存储（推荐 Pinecone 或 Weaviate）

- 联网检索：当本地数据库无法回答时，调用网络搜索 API 补充

- 语言支持：优先支持英文，后续版本考虑增加中文支持

5. 非功能需求

5.1 性能要求

- 页面加载时间：首屏加载不超过 3 秒（正常网络环境）

- AI 问答响应时间：首条回答在 10 秒内开始显示（流式输出）

- 系统可用性：99% 以上（即每月宕机时间不超过 7 小时）

- MVP 阶段预计并发用户数：100 人以内

5.2 安全要求

- 所有数据传输使用 HTTPS 加密

- 用户密码使用 bcrypt 等强哈希算法存储，绝不明文保存

- 企业内容数据相互隔离，A 企业无法访问 B 企业数据

- 遵守新西兰隐私法（Privacy Act 1988）及 GDPR 基本原则

- 邮件验证流程防止垃圾账号注册

5.3 兼容性要求

- 网页端支持主流浏览器：Chrome、Safari、Firefox、Edge（最新版本）

- 移动端适配：网页需支持手机浏览器正常访问（响应式设计）

- MVP 阶段不开发独立 App，后续版本迭代

5.4 数据存储与备份

- 用户数据、企业内容、学习记录每日自动备份

- 备份保留期：90 天

- 建议数据托管在新西兰境内服务器（AWS Sydney 或 Google Cloud Sydney）

6. 界面与用户体验要求

6.1 整体风格

- 专业、简洁、现代感

- 主色调：蓝色系（体现专业与信任感）

- 中英文双语界面（MVP 阶段以英文为主，后续加入中文切换）

- 无障碍设计：符合 WCAG 2.1 AA 标准基本要求

6.2 主要页面清单

| 页面 | 面向用户 | 核心内容 |
| --- | --- | --- |
| 首页 / 登录页 | 所有访客 | 产品介绍、注册/登录入口 |
| 学习主页 | 学习用户 | 课程列表、学习进度、搜索 |
| 课程详情页 | 学习用户 | 章节列表、学习内容、完成按钮 |
| 个人主页 | 学习用户 | 已获徽章、学习记录、账户设置 |
| AI 问答页 | 学习用户 | 对话界面、历史记录 |
| 企业管理后台 | 企业管理员 | 课程管理、内容编辑、学习数据 |
| 平台管理后台 | 超级管理员 | 企业审核、用户管理、数据统计 |

7. 技术实现建议

以下内容供开发团队参考，非功能需求的一部分，具体技术选型由开发团队根据实际情况决定。

| 模块 | 推荐技术方案 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 前端（网页） | React.js 或 Next.js | 主流框架，组件丰富，响应式设计友好 |
| 后端 | Node.js + Express 或 Python + FastAPI | 根据开发团队擅长选择 |
| 数据库 | PostgreSQL | 关系型数据库，适合结构化的用户/课程数据 |
| 文件存储 | AWS S3 或 Cloudflare R2 | 存储图片等媒体文件 |
| AI 问答 | Claude API（Anthropic） | 大语言模型，支持中英文 |
| 向量数据库（RAG） | Pinecone 或 Weaviate | 存储卖家内容的向量表示，用于语义检索 |
| 联网搜索 | Brave Search API 或 Tavily | 当本地数据库无答案时联网补充 |
| 邮件服务 | SendGrid 或 AWS SES | 发送验证邮件、通知邮件 |
| 服务器托管 | AWS Sydney（ap-southeast-2） | 数据在新西兰境内，合规友好 |
| 低代码替代方案 | Bubble.io + Supabase | 适合预算有限的快速 MVP，可扩展性有限 |

8. 开发里程碑建议

| 阶段 | 时间 | 交付内容 | 周期 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 第 1-2 周 | 系统架构设计、数据库设计、UI 原型图（Figma） | 2 周 |
| Phase 2 | 第 3-5 周 | 用户注册登录、企业注册审核、基础权限系统 | 3 周 |
| Phase 3 | 第 6-8 周 | 企业内容管理系统（CRUD）、图片上传 | 3 周 |
| Phase 4 | 第 9-11 周 | 用户学习功能、进度追踪、徽章颁发 | 3 周 |
| Phase 5 | 第 12-14 周 | AI 问答功能（RAG + 联网检索） | 3 周 |
| Phase 6 | 第 15-16 周 | 测试、Bug 修复、性能优化、上线部署 | 2 周 |

总计预计开发周期：约 16 周（4 个月）

注：以上时间表基于 2-3 名全职开发人员的团队估算，实际周期可能因团队规模和技术栈而有所不同。

9. 预算参考范围

以下为 MVP 阶段的粗略预算参考，具体以开发团队报价为准。

| 费用项目 | 低代码方案 | 定制开发（海外团队） | 定制开发（澳洲团队） |
| --- | --- | --- | --- |
| 设计与开发 | AUD 5,000–15,000 | AUD 30,000–60,000 | AUD 80,000–150,000 |
| AI API 费用（月） | AUD 50–300 | AUD 50–300 | AUD 50–300 |
| 服务器托管（月） | AUD 50–200 | AUD 100–500 | AUD 100–500 |
| 邮件服务（月） | AUD 20–100 | AUD 20–100 | AUD 20–100 |
| 域名 + SSL（年） | AUD 50–200 | AUD 50–200 | AUD 50–200 |

建议：如您是首次创业验证市场，推荐先选择低代码方案（如 Bubble.io）快速上线，验证有用户愿意使用后，再融资进行定制开发。

10. MVP 成功指标

上线后 3 个月内，以下指标可用于判断 MVP 是否验证了市场需求：

| 指标 | 目标值（3个月） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 注册企业数（卖家） | ≥ 10 家 | 验证卖家愿意上传内容 |
| 注册用户数（买家员工） | ≥ 200 人 | 验证用户愿意使用平台 |
| 课程完成率 | ≥ 30% | 验证内容有吸引力 |
| AI 问答使用次数 | ≥ 500 次/月 | 验证 AI 功能有价值 |
| 用户留存率（月） | ≥ 40% | 验证用户会持续回访 |
| NPS 净推荐值 | ≥ 30 | 验证用户满意度 |

附录：术语表

| 术语 | 解释 |
| --- | --- |
| MVP | Minimum Viable Product，最小可行产品，功能精简但可使用的第一版 |
| RAG | Retrieval-Augmented Generation，检索增强生成，AI 先查资料再回答的技术 |
| PRD | Product Requirements Document，产品需求文档，本文件即为 PRD |
| B2B | Business to Business，企业对企业，本平台的卖家和买家都是企业 |
| ABN | Australian Business Number，新西兰商业编号，企业注册时需提供 |
| CRUD | Create/Read/Update/Delete，数据的增删改查操作 |
| API | Application Programming Interface，让不同软件互相通信的接口 |
| NPS | Net Promoter Score，净推荐值，衡量用户满意度的指标（-100 到 100） |

— 文档结束 —